MÓDULO 11: CONTRATAÇÕES DE INOVAÇÃO

CAPÍTULO 1: PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE INOVAÇÃO

Anexos:	1 - Fluxo do Subprocesso do Planejamento das Contratações de Inovação
2 - Regras Gerais do Planejamento das Contratações de Inovação

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: planejar a contratação de inovação para definir o modelo de contratação a ser utilizado, a fim de resolver demanda (desafios) dos Correios, por meio de instrumentos previstos neste Módulo, conforme o Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios - RLCC, legislação e outros normativos internos específicos.

1.2 Abrangência: compra pública de inovação.

1.3 Gestor: Departamento de Planejamento e Estratégia de Contratações - DEPEC/SULIC.

1.4 Fornecedores: potenciais fornecedores do mercado de inovação, órgãos requisitantes e centralizadores de demandas, órgão econômico-financeiro, órgãos de inovação e órgão jurídico.

1.5 Clientes: órgãos requisitantes e centralizadores de demandas, órgão de licitações e contratações diretas/polos, órgãos de inovação e órgão de gestão de contratos e cadastros/polos.

1.6 Periodicidade: por demanda.

1.7 Duração: indefinida.

1.8 Vínculo com a Cadeia de Valor: N2 - Planejar contratações corporativas.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Procedimentos do Órgão Requisitante

2.1.1 Observar os normativos internos sobre inovação, planejamento das contratações e do orçamento.

Nota: nas contratações previstas neste módulo, o foco não é o objeto a ser contratado e sim o desafio a ser resolvido pela eventual contratação.

2.1.2 Identificar desafio(s) (problema(s) ou oportunidade(s)), conforme normativo específico.

2.1.3 Descrever desafio(s) (problema(s) ou oportunidade(s)), conforme normativo específico.

2.1.4 Priorizar desafio(s) (problema(s) ou oportunidade(s)), conforme normativo específico.

2.1.5 Identificar a equipe de projeto responsável.
2.1.6 Levantar as informações preliminares e/ou outros documentos técnicos.

Nota: no levantamento das informações poderão ser realizadas pesquisas em fontes de dados de contratações públicas, mapeamento da cadeia de suprimentos, capacitações de empregados, consultas das práticas de outros entes públicos (benchmarking).

2.1.7 Avaliar, sob a ótica da melhor chance de sucesso, a capacidade instalada, tempo de desenvolvimento, custo-benefício, a realização de contratação de solução externa ou desenvolvimento interno de solução.

Nota: normativo específico deve ser considerado, no caso de desenvolvimento interno da solução.

2.1.8 Iniciar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP.

2.1.9 Realizar prospecção de mercado.

2.1.10 Aprimorar o estudo técnico preliminar e/ou outros documentos técnicos, com vistas à delimitação do escopo da contratação (descrição do desafio a ser resolvido, necessidade da demanda e resultados pretendidos, desafios tecnológicos a serem superados, com ou sem risco tecnológico).

2.1.10.1 Dispensar a descrição detalhada de eventual solução técnica e as suas especificações técnicas, no caso de contratação de soluções a serem desenvolvidas pela contratada.

2.1.10.2 Elaborar Especificação Técnica - ET, caso exista solução técnica previamente mapeada para o problema e/ou desafio.

2.1.11 Identificar o modelo de compra pública de inovação, considerando os seguintes instrumentos/procedimentos, conforme previsto neste Manual:

Dispensa de Licitação - DL especial: Encomenda Tecnológica - ETEC;

b)	Licitação (especial): Contratação de Solução Inovadora (Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI);

Licitação (especial): Diálogo Competitivo - DC.

2.1.11.1 Observar os critérios exigidos e, em especial, o nível de maturidade tecnológica da eventual solução e o risco tecnológico envolvido, se houver, conforme previsto no Anexo 2 deste Capítulo.

Nota 1: é recomendável utilizar ferramentas para definição do instrumento jurídico de contratação, a exemplo da plataforma InovaCpin, disponível na internet.

Nota 2: o órgão de planejamento e estratégia de contratações poderá realizar o apoio normativo ao órgão requisitante para a definição do instrumento jurídico de contratação.

2.1.12 Constituir, se for o caso, comissão técnica para apoiar a equipe do projeto, conforme composição e atribuições previstas para cada modelo de compra pública de inovação.

Nota: caso necessário, a comissão técnica poderá ser constituída em momento anterior à definição do modelo.

2.1.13 Incluir a demanda no Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON considerando o valor estimado a ser contratado, observando-se o momento limite para obtenção da aprovação orçamentária, a depender do modelo de compra pública de inovação.

Nota: para planejamento das compras públicas de inovação, a aprovação orçamentária e o respectivo bloqueio, poderão ocorrer imediatamente depois da etapa de negociação no processamento da contratação.

2.1.14 Apresentar o design (estrutura da seleção) da contratação.

2.1.14.1 Definir, de forma preliminar e quando possível, as condições específicas da contratação.

Exemplos: critérios de julgamento das propostas, formas de pagamento (remuneração), quantidade de propostas para seleção, definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual, participação nos resultados da exploração da solução, condições de participação, abrangência (nacional ou internacional), matriz de riscos, vigência do contrato, dentre outras condições.

2.1.15 Elaborar propostas dos instrumentos de convocação e/ou contratação, conforme o caso.

2.1.16 Emitir o Termo de Solicitação da Contratação de Inovação - TSCI e anexos ou outro documento equivalente, contendo as condições gerais e específicas da contratação.

2.1.16.1 Adotar as regras de alçadas e competências conforme previsto neste Manual.

2.1.17 Encaminhar o processo ao Órgão de Licitações e Contratações Diretas, para a análise da instrução do processo de contratação.

* * * * *