MÓDULO 3: FASE PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO

CAPÍTULO 1: PLANO DE GERENCIAMENTO DAS CONTRATAÇÕES - PGCON

ANEXOS:	1 - Fluxo do Subprocesso de Elaboração do PGCON
2 - Regras do Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: representar o plano de contratações administrativas dos Correios, designado Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON.

1.2 Abrangência: órgãos requisitantes, centralizadores de demanda, órgão de contratação e de gestão de contratos administrativos.

1.3 Gestor: Departamento de Planejamento e Estratégia de Contratação - DEPEC.

1.4 Fornecedores: áreas requisitantes, centralizadoras de demanda e área de contratação.

1.5 Clientes: áreas requisitantes e centralizadoras de demanda, áreas de contratação e Potenciais Fornecedores.

1.6 Periodicidade: Anual.

1.7 Duração: Variável.

1.8 Vínculo com a Cadeia de Valor: N2 - Gerir planejamento de contratações.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Procedimentos do Gestor do PGCON

2.1.1 Gerir os subprocessos de elaboração, de execução e de revisão do plano de contratações administrativas, em conformidade com o plano estratégico da empresa e com as necessidades das áreas clientes.

2.1.2 Divulgar os cronogramas e orientações de elaboração, de execução e de revisão do PGCON.

2.1.3 Emitir orientações acerca dos procedimentos relativos às demandas não planejadas no PGCON.

2.1.4 Consolidar o plano de contratações administrativas, contendo informações do objeto, quantidade, valor estimado, identificação do requisitante e mês estimado para a aquisição.

2.1.5 Elaborar relatório técnico fundamentado e, por meio da Diretoria de Administração, submeter o Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON à aprovação da Diretoria-Executiva - DIREX, conforme previsto nas alçadas de competências deste Manual.

2.1.6 Divulgar o plano de contratações administrativas nos canais oficiais de comunicação dos Correios (intranet e internet).

Nota: a divulgação do plano de contratações administrativas objetiva privilegiar o princípio da publicidade dos atos públicos, em especial para o potencial mercado fornecedor.

2.1.7 Monitorar, periodicamente, a execução do PGCON, e manter interface com as áreas requisitantes e centralizadoras de demandas, possibilitando o replanejamento, o cancelamento e a inclusão de demandas não planejadas.

2.1.8 Elaborar documento técnico e, por meio da Diretoria de Administração, dar conhecimento à Diretoria Executiva - DIREX das demandas incluídas na revisão do Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON.

2.2 Procedimentos das Áreas Requisitantes ou Centralizadoras de Demandas

2.2.1 Identificar, tempestivamente, as necessidades de contratações administrativas e observar, no planejamento, o alinhamento dos objetos a serem contratados aos princípios que orientam a atuação da Administração Pública e às políticas estratégicas dos Correios.

Nota: as solicitações de contratações devem se adequar à disponibilidade de recursos orçamentários, conforme aprovação da área financeira.

2.2.2 Monitorar as demandas planejadas e realizar, tempestivamente, o seu replanejamento ou cancelamento, conforme a conveniência.

2.2.3 Planejar a necessidade da contratação, com o objetivo de:

a) ampliar a competitividade;

b) evitar a descontinuidade do fornecimento ou da prestação do serviço;

c) alcançar a máxima economia de escala;

d) evitar o fracionamento de despesas;

e) evitar sucessivos acréscimos e supressões ao contrato;

f) contribuir para a redução dos custos administrativos relacionados com os processos de contratação e gestão de contratos.

2.2.4 Observar, no caso de demanda não planejada no prazo regulamentar, as orientações emitidas sobre o assunto pelo gestor do PGCON.

2.3 Procedimentos da Diretoria Executiva dos Correios

2.3.1 Receber o PGCON relativo ao ano subsequente para aprovação, devidamente consolidado pelo gestor do plano.

* * * * *