ANEXO 2: REGRAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS CONTRATAÇÕES - PGCON

1 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS CONTRATAÇÕES - PGCON

1.1 O Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON é uma ferramenta de gestão, cuja finalidade é consolidar as contratações administrativas que os Correios pretendem realizar no ano seguinte, para aquisição de bens, prestação de serviços ou execução de obras.

1.2 O PGCON está alinhado ao ciclo de melhoria contínua dos processos e das competências, às diretrizes estratégicas e ao Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios.

1.3 O PGCON colabora com a governança das contratações, por resultar num instrumento que demonstra, com transparência, a responsabilidade corporativa em relação aos resultados econômicos, em observância às determinações legais e dos órgãos de controle interno e externo.

  1. Os principais objetivos do PGCON são:

a) consolidar as demandas de contratações administrativas dos Correios para o exercício financeiro subsequente;

b) organizar os processos, com vistas à eficiência no acompanhamento da execução do planejamento das contratações;

c) adequar a capacidade da área de contratações e equilibrar sua carga de trabalho, a fim de possibilitar contratações céleres;

d) divulgar aos fornecedores os itens de contratação planejados pelos Correios;

e) propiciar a identificação da necessidade de padronização das minutas dos editais e contratos dos objetos frequentemente contemplados no PGCON;

f) possibilitar a antecipação de ações preparatórias relativas à instrução da contratação do objeto planejado.

1.5 O PGCON é composto pelos subprocessos de elaboração, de execução e de revisão.

1.5.1 Para a elaboração e a revisão do Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON devem ser observadas as regras de competências previstas neste manual.

1.5.2 A elaboração e a revisão do PGCON pelos órgãos requisitantes e/ou centralizadoras de demandas ocorre periodicamente, a partir da identificação das necessidades de contratações administrativas.

1.5.3 O subprocesso de elaboração do PGCON possui as seguintes fases:

inclusão de demandas pelos órgãos requisitantes ou centralizadores de demandas;

validação das demandas pelo superintendente estadual ou representante designado, para as demandas das superintendências estaduais, ou pelo chefe de departamento, para as demandas de órgãos do Correios Sede;

aprovação das demandas pelo diretor de área ou superintendente executivo ou representante do grupo de trabalho do PGCON, constituído por meio de portaria;

consolidação das demandas pelo gestor do PGCON;

divulgação interna e externa pelo gestor do PGCON.

Nota 1: na elaboração do PGCON os órgãos requisitantes e centralizadoras de demanda devem observar as orientações emitidas pelo gestor do PGCON.

Nota 2: as fases de inclusão, validação e aprovação de demandas ocorrerão por meio de sistema informatizado a ser indicado pelo gestor do PGCON.

    1. O subprocesso de execução do PGCON possui as seguintes fases:

a) envio da demanda à área de contratação;

b) monitoramento das necessidades dos órgãos com vistas ao replanejamento ou cancelamento da demanda, conforme a conveniência da área requisitante ou centralizadora de demanda.

Nota: as fases de replanejamento e cancelamento de demandas ocorrerão por meio de sistema informatizado a ser indicado pelo gestor do PGCON.

    1. O subprocesso de revisão do PGCON possui as seguintes fases:

a) inclusão de demandas pelos órgãos requisitantes ou centralizadores de demandas;

b) validação das demandas pelo superintendente estadual ou representante designado, para as demandas das Superintendências Estaduais, ou pelo chefe de departamento, para as demandas de órgãos dos Correios Sede;

c) aprovação das demandas pelo diretor de órgãos ou superintendente executivo ou representante do grupo de trabalho do PGCON constituído por meio de portaria;

d) consolidação das demandas pelo Gestor do PGCON;

e) divulgação interna e externa pelo Gestor do PGCON.

Nota: a inclusão, o replanejamento, o cancelamento, a validação e aprovação de demandas ocorrerão por meio de sistema informatizado a ser indicado pelo Gestor do PGCON.

1.6 A lista dos objetos que não integram o PGCON estará disponível na intranet do Correios.

* * * * *