MÓDULO 6: GESTÃO DE CONTRATOS

CAPÍTULO 2: VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL

ANEXOS: 1 - Fluxo dos Subprocessos de Vigência, Prorrogação e Extinção Contratual
2 - Regras Gerais de Vigência, Prorrogação e Extinção Contratual

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: estabelecer critérios e procedimentos para acompanhamento da vigência dos contratos firmados pelos Correios e para prorrogação contratual.

1.2 Abrangência: contratações de bens e serviços celebradas pelos Correios.

1.3 Gestor: órgãos gestores administrativo e operacional, bem como fiscais e apoiadores de contratos.

1.4 Fornecedores: órgãos requisitantes e centralizadores de demanda.

1.5 Clientes: Correios e contratadas.

1.6 Periodicidade: conforme vigência contratual definida.

1.7 Duração: até 5 (cinco) anos, ressalvadas as exceções previstas no Anexo 2.

1.8 Vínculo com a Cadeia de Valor: N2 - Gerir planejamento de contratações.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Procedimentos do Órgão Gestor Administrativo

2.1.1 Adotar os seguintes procedimentos para prorrogação e extinção contratual:

a) acompanhar os prazos de vigência dos contratos, comunicando-se com o respectivo órgão gestor operacional;

b) comunicar o órgão gestor operacional quando o contrato, ainda que prorrogável, não puder ser prorrogado por qualquer razão, possibilitando que este adote, tempestivamente, as medidas necessárias para aprovação de uma nova licitação ou contratação direta, quando for o caso;

c) solicitar ao órgão gestor operacional do contrato, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o final da vigência contratual, informações sobre possível interesse dos Correios na prorrogação contratual;

d) receber do órgão gestor operacional do contrato a solicitação de prorrogação contratual e o respectivo processo com as devidas justificativas;

e) alertar o órgão gestor operacional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o final da última vigência contratual, quanto às providências necessárias à realização de nova contratação, a ser formalizada por ocasião da extinção do contrato;

f) analisar a solicitação do órgão gestor operacional, identificando o fato motivador para a prorrogação contratual, diligenciando acerca de eventuais ajustes, caso necessário;

g) restituir o processo ao órgão gestor operacional, caso a solicitação de prorrogação contratual seja encaminhada em prazo exíguo para a sua conclusão, em observância aos parâmetros definidos no Anexo 2 deste Capítulo;

h) consultar formalmente a contratada sobre o interesse na prorrogação ou cientificá-la da extinção do contrato, conforme o caso;

i) receber e analisar a manifestação formal da contratada;

j) restituir o processo ao órgão gestor operacional, caso a contratada manifeste o não interesse na prorrogação do contrato;

k) providenciar a instrução processual e elaboração do termo aditivo de prorrogação, caso a contratada manifeste interesse na prorrogação e fique comprovada a sua vantajosidade.

2.1.2 Adotar os seguintes procedimentos para a elaboração da documentação e formalização da prorrogação:

a) analisar o processo, solicitando ao representante da contratada a atualização dos documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, indispensáveis ao prosseguimento da prorrogação;

Nota: a verificação de regularidade dos referidos documentos deve incluir a consulta aos sítios oficiais dos respectivos órgãos na internet ou ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ‑ Sicaf, ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas ‑ Ceis, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade ‑ CNIA, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas ‑ CNEP e à lista de fornecedores suspensos e impedidos no portal dos Correios na internet.

b) negociar os preços com a contratada, visando à obtenção de condições mais vantajosas aos Correios na prorrogação, observadas as regras e procedimentos de atualização de preços estabelecidos neste Manual e no contrato;

c) solicitar ao órgão competente a realização de pesquisa de preços, quando for o caso;

d) receber manifestação expressa da contratada acerca da negociação da prorrogação e promover possíveis ajustes no processo;

e) solicitar ao órgão gestor operacional que adote, tempestivamente, as providências relativas à solicitação de orçamento complementar, se for o caso;

f) elaborar relatório e minuta do termo aditivo de prorrogação, considerando cláusula de reajuste do preço contratado, se for o caso;

g) submeter processo contendo a minuta contratual para análise e aprovação do órgão jurídico, se for o caso;

Nota: deverão ser utilizados, preferencialmente, instrumentos padronizados em formato eletrônico nos processos de gestão de contratos, que permitem o processamento dos eventos pelo rito simplificado, sem a necessidade de aprovação jurídica do caso concreto.

h) receber o parecer emitido pelo órgão jurídico, e dar tratamento a eventuais ressalvas, se for o caso;

i) providenciar as assinaturas no termo aditivo aprovado;

2.1.3 Adotar os seguintes procedimentos para a assinatura e publicação do termo aditivo de prorrogação:

a) disponibilizar o termo aditivo para assinatura da contratada;

b) disponibilizar, mediante sumário, o termo aditivo assinado pela contratada para assinatura das autoridades competentes dos Correios;

c) encaminhar à contratada e ao órgão gestor operacional vias assinadas do termo aditivo de prorrogação;

d) proceder ao registro da prorrogação contratual no sistema ERP, conforme o cronograma de distribuição orçamentária, solicitando ao órgão gestor operacional eventuais ajustes necessários;

e) verificar a publicação automática dos dados da prorrogação no portal dos Correios na internet;

f) interagir com o(s) órgão(s) responsáveis pela publicação automática, quando necessários ajustes nas informações publicadas.

2.1.4 Adotar os seguintes procedimentos para o encerramento do contrato:

a) consultar o órgão gestor operacional quanto à existência de pendências contratuais, nas hipóteses de término da vigência do contrato ou conclusão da execução da contratação;

b) receber manifestação do órgão gestor operacional quanto à resolução de eventuais pendências contratuais;

c) interagir com a contratada no caso de devolução da garantia de execução contratual;

d) emitir termo de encerramento do contrato.

2.2 Procedimentos do Órgão Gestor Operacional

2.2.1 Adotar os seguintes procedimentos para prorrogação e extinção contratual:

a) acompanhar, juntamente com o órgão gestor administrativo, os prazos de vigência dos contratos, comunicando eventuais intercorrências que impactem na vigência dos contratos;

b) receber do órgão gestor administrativo do contrato, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o final da vigência contratual, solicitação de manifestação sobre o interesse dos Correios na prorrogação ou extinção contratual;

c) avaliar a necessidade de manutenção do contrato e manifestar-se formalmente, em resposta ao órgão gestor administrativo, sobre o interesse na prorrogação ou extinção contratual;

d) avaliar, sanar e comunicar formalmente ao órgão gestor administrativo a existência de pendências contratuais, de forma a viabilizar o encerramento do contrato quando da conclusão ou extinção das referidas pendências;

e) instruir o processo com a documentação necessária ao processamento da prorrogação e emitir o Termo de Solicitação de Prorrogação Contratual - TSPC;

f) receber do órgão gestor administrativo o respectivo processo, caso a contratada manifeste o não interesse na prorrogação do contrato e tomar as providências necessárias à instrução de nova licitação, se for o caso;

2.2.2 Adotar os seguintes procedimentos na instrução do processo de prorrogação:

a) receber do órgão gestor administrativo o processo visando prosseguir com a prorrogação ou avaliar possíveis ajustes;

b) restituir ao órgão gestor administrativo o processo instruído com os devidos ajustes;

c) observar as disposições do subitem 2.1.4 do Anexo 2 deste Capítulo sobre a demonstração de vantajosidade da prorrogação;

d) atualizar o custo de referência, no caso de prorrogação, preenchendo os respectivos formulários;

e) providenciar os recursos orçamentários necessários à prorrogação;

f) encaminhar ao órgão gestor administrativo a solicitação de prorrogação ou extinção contratual, com as devidas justificativas.

* * * * *