MÓDULO 6: GESTÃO DE CONTRATOS

CAPÍTULO 5: ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Anexos:	1 - Fluxo do Subprocesso das Alterações Contratuais
2 - Regras Gerais das Alterações Contratuais

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: estabelecer critérios e procedimentos para alteração dos contratos firmados pelos Correios.

1.2 Abrangência: contratações de bens e serviços celebradas pelos Correios.

1.3 Gestor: órgãos gestores operacionais e administrativo, fiscais e apoiadores de contratos.

1.4 Fornecedores: órgãos gestores operacionais.

1.5 Clientes: órgãos gestores operacionais e administrativo, e contratadas.

1.6 Periodicidade: conforme vigência contratual definida.

1.7 Duração: até 5 (cinco) anos, ressalvadas as exceções.

1.8 Vínculo com a Cadeia de Valor: N2 - Gerir planejamento de contratações.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Procedimentos do Órgão Gestor Operacional

2.1.1 Identificar a necessidade e/ou oportunidade de alteração do contrato, e proceder à autuação do respectivo processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

2.1.2 Recepcionar e analisar eventual proposta de alteração contratual de iniciativa do órgão gestor administrativo, manifestando-se formalmente a esse respeito.

2.1.3 Identificar a hipótese e os fundamentos legais da proposta de alteração contratual, bem como a possibilidade de sua implementação à luz da respectiva cláusula de matriz de responsabilidade, se houver.

2.1.4 Proceder às modificações necessárias na descrição técnica, especificação técnica ou o projeto básico relativo ao objeto contratual, ou remetê-lo para providências do respectivo órgão técnico, quando identificada essa necessidade.

2.1.5 Interagir com a contratada visando a negociação dos termos e condições da alteração a ser implementada, registrando no respectivo processo a composição de acordo entre as partes.

Nota 1: eventual recusa da contratada à implementação da alteração contratual de iniciativa dos Correios deverá ser registrada no processo de gestão do contrato, e ensejará o arquivamento de processo já autuado para esse fim.

Nota 2: a recusa dos Correios em proceder à alteração contratual de iniciativa da contratada deverá ser motivada e registrada no processo de gestão do contrato, mediante envio de correspondência formal à contratada.

2.1.5.1 Juntar ao respectivo processo, quando for o caso, a(s) planilha(s) de custo e formação de preços devidamente atualizada(s) ou substituída(s), no caso de a alteração contratual negociada ensejar acréscimo ou supressão dos quantitativos originalmente contratados.

Nota: para a alteração de contratos de obras e serviços de engenharia que não contemplem preços unitários, estes serão fixados mediante acordo expresso entre os Correios e a contratada, observados os critérios técnicos definidos pelo órgão requisitante ou pelo órgão responsável pela política de contratação do objeto, respeitados os limites estabelecidos pelo RLCC e por este Manual.

2.1.6 Interagir com o órgão de gestão orçamentária para obter os recursos orçamentários suplementares que lastrearão o aumento do valor contratual eventualmente decorrente da alteração.

Nota: é condição à celebração do instrumento de formalização de alteração contratual e a sua consequente implementação, a demonstração prévia de existência, disponibilidade e reserva/bloqueio dos recursos orçamentários, devidamente documentada no respectivo processo.

2.1.7 Instruir o processo com o Termo de Solicitação de Alteração - TSA, conforme modelo disponível no SEI, observadas as instruções de preenchimento e assinatura constantes do documento modelo.

2.1.8 Submeter o processo de alteração contratual, devidamente instruído e, se for o caso, com os ajustes necessários, ao órgão gestor administrativo, para prosseguimento do ato.

2.2 Procedimentos do Órgão Gestor Administrativo

2.2.1 Recepcionar a proposta ou solicitação de alteração contratual oriunda do órgão gestor operacional, e verificar a presença dos seguintes requisitos, sem prejuízo de outros elementos necessários à instrução processual:

a) descrição adequada e suficiente da proposta ou solicitação de alteração contratual, devidamente registrada no respectivo TSA, observadas as instruções de preenchimento e assinatura constantes do documento modelo;

b) justificativas da proposta ou solicitação de alteração contratual, sob o aspecto da oportunidade e conveniência, de forma que restem evidenciadas a respectiva motivação e a preservação do objeto contratual;

c) aderência da proposta ou solicitação de alteração contratual à hipótese legal invocada e aos respectivos fundamentos legais e contratuais;

d) juntada da documentação que evidencie a negociação com a contratada e demonstre de forma inequívoca a composição do acordo entre as partes, ou ainda a existência de elementos que viabilizem a negociação, quando o caso concreto apontar para uma maior conveniência de fazê-lo o órgão gestor administrativo;

e) juntada da documentação comprobatória de existência, disponibilidade e reserva/bloqueio dos respectivos recursos orçamentários, quando a alteração ensejar o aumento do valor contratual.

2.2.2 Avaliar e apresentar manifestação formal sobre a possibilidade de se implementar a alteração contratual relativa à substituição da garantia de execução contratual, observadas as disposições deste Manual.

2.2.3 Analisar a viabilidade de alteração contratual originada em decisão judicial ou outro órgão externo, e proceder ao seu processamento, dando ciência ao órgão gestor operacional.

2.2.4 Analisar o teor da proposta ou solicitação de alteração contratual, à luz da legislação aplicável, dos normativos internos e do instrumento de contratação, e processá-la conforme disposições deste Manual.

2.2.5 Avaliar a necessidade de ajustes no processo de alteração, interagindo com o órgão gestor operacional.

2.2.6 Juntar ao processo a documentação comprobatória de manutenção, por parte da contratada, das condições de habilitação.

2.2.7 Elaborar a minuta de termo aditivo - TA ou de apostila, conforme o caso.

2.2.8 Elaborar relatório circunstanciado com as devidas justificativas quanto à alteração contratual pretendida.

2.2.9 Submeter a apostila para assinatura das autoridades competentes, acompanhada do relatório circunstanciado.

2.2.10 Submeter a minuta de TA ao exame e aprovação do órgão jurídico, quando for adotado instrumento não padronizado e/ou não pré-chancelado.

2.2.11 Receber a manifestação do órgão jurídico e proceder aos ajustes eventualmente recomendados no respectivo parecer, interagindo com o órgão gestor operacional, quando necessário.

2.2.12 Disponibilizar para assinatura eletrônica, via SEI, ao(s) representante(s) da contratada, a minuta de TA aprovada pelo órgão jurídico;

2.2.13 Disponibilizar para assinatura eletrônica, via SEI, às autoridades competentes, a minuta de TA assinada pelo(s) representante(s) da contratada.

2.2.14 Solicitar ao órgão competente providências relativas à publicação do TA no site dos Correios na internet.

2.2.15 Realizar os registros no sistema ERP, conforme o cronograma de distribuição orçamentária, solicitando ao órgão gestor operacional eventuais ajustes necessários.

2.2.16 Encaminhar à contratada e ao órgão gestor operacional, via SEI, vias assinadas do TA.

* * * * *